建設委員会資料

令和４年６月２８日

防災まちづくり部公園課

**八潮北公園野球場等改修工事および管理事務所改築工事について**

1. 経緯

位置図

八潮北公園は、野球場の人工芝や管理事務所等の

東品川海上公園

老朽化が進み、利用に支障をきたしていることか

ら、改修および改築工事を実施する。

　また、当該野球場に隣接するテニスコートにお

京浜運河

八潮北公園

いては野球場利用者の打球が飛来することから、

東海

中学校

天井に防球ネットを整備する。

品川シーサイド駅

２．整備概要

|  |  |
| --- | --- |
| **整備個所** | **概　要** |
| 野球場 | 人工芝の張り替え |
| テニスコート | 天井に防球ネットを整備 |
| 管理事務所 | 改築後、既存管理事務所の解体 |
| 便所棟 | 管理事務所と別棟で新築 |
| 資材倉庫 | 屋根および建具等の改修 |

３．改修計画図

　　　裏面のとおり

４．スケジュール(予定)

　　　八潮北公園野球場等改修工事令和4年7月7日　 本契約締結

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和4年7月8日　 工事着手



　　　　　　　　　　　　　　　　　令和5年3月14日　工事竣工

管理事務所改築工事　　　　　令和4年７月７日　 本契約締結

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和4年7月8日 　工事着手

令和5年9月29日　工事竣工

改修計画図




テニスコート

⇒天井に防球ネット整備

野球場

⇒人工芝の張り替え





既存管理事務所

便所棟

資材倉庫

野球場

テニスコート

公園管理事務所