南大井図書館空調機改修工事期間中の対応について

１　概要

南大井図書館の空調機について、老朽化のため改修工事を実施する。改修工事は、図書館のフロアを３つのエリアに分け、順番に閉鎖しながら進める。蔵書点検等を行う特別整理期間（休館）と合わせることにより、特別な休館はしない。工事期間中は、利用者の安全確保を徹底する。

２　工事個所

３　工事スケジュール

図書館フロア：令和4年10月3日(月)から10月15日(土)まで

（空調機改修工事は、11月末終了予定）

| 日付 | 10/3～10/5 | 10/6～10/12 | 10/13～10/15 | ～11/30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南大井 図書館 | 【A】ｴﾘｱ工事 | 【B】ｴﾘｱ工事 | 【C】ｴﾘｱ工事 特別整理期間 （休館） | 室外機工事 （搬入/取付） |

４　予算額

２０，０００千円

５　周知方法

広報しながわ、区ホームページ、図書館ホームページ、ツイッター、フェイスブック、各区立図書館窓口等におけるご案内

# Text boxes

令和4年8月22日

文教委員会資料

品川図書館

書架

天井埋込型空調機

事務室

【C】

【B】

【A】

入口