建設委員会資料

令和５年７月４日

防災まちづくり部公園課

（仮称）勝島人道橋およびしながわ花海道における都市計画決定について

１．経　緯

品川区まちづくりマスタープラン（令和5年3月）では、しながわ花海道に隣接する勝島運河を「水の拠点」として、水辺空間をつなぐ、歩いて楽しい街並み・移動環境・親水空間の充実といった水辺空間の活用、充実を方針としている。

しながわ花海道の両岸を結ぶ人道橋の設置により回遊性が向上するなど、水辺の魅力が更に拡充され、今後も永く地域の賑わいの拠点となるために、しながわ花海道ならびに人道橋を都市計画公園として位置づけ、整備を行う。

N

２．都市計画公園　概要

種別　：近隣公園

名称　：（仮）勝島運河公園

位置　：東大井一丁目および二丁目、

勝島一丁目

しながわ花海道

面積　：約　2.4　ha

人道橋：橋長　約50m　幅員：約4ｍ

３．都市計画公園計画図(案)

裏面のとおり

位置図

４．スケジュール（予定）

令和５年度　　7月26日（水）  都市計画案および人道橋 住民説明会

場所：品川区立鮫浜小学校２F体育館

時間：19時から20時半（18時　開場）

10月　　　　　　 都市計画審議会

1月中旬　　　　 都市計画決定

3月下旬　　　　 事業認可取得

令和６年度　　　　　　　　　　 人道橋整備 着工

令和８年度　　　　　　　　　　 人道橋整備 完了

令和９年度　　　　　　　　　　 しながわ花海道 整備完了

都市計画公園　計画図

人道橋整備イメージ図