**子供の森公園の整備について**

建設委員会資料

令和５年８月２１日

防災まちづくり部公園課

１．経緯



子供の森公園は児童相談所を建設するために公園の一部を除外したことから公園の形状が変化してきている。今般、取得した隣接用地における下水道工事の完了や北品川分室の移転を見据え、公園の形状が変わることと現子供の森公園の施設の更新等を含めて全体を再整備する。

２．整備概要

子供の森公園の整備は、隣接用地の変還により公園用地が確定することから都市計画公園として手続きを行い、安全性や利用のしやすさが向上するように再整備を行う。

**最終的な公園敷地**

**既存の公園**敷地



**山手通り**

**山手通り**

**児童相談所**

**子供の森公園**

**清掃事務所**

**児童相談所**

**清掃事務所**

**子供の森公園**

**取得用地**

令和2年度～令和8年度

公園面積：6,160㎡

令和9年度以降

公園面積：7,938㎡

（従前面積：7,604㎡）

新たな公園形状の優位点

●従前より山手通りに面する部分や死角が減り、安全性が向上

●公園面積が増え施設配置の自由度が増加

●目黒川に面する部分が多く、水辺に親しめる公園整備が可能

３．ワークショップの実施

　 地域から愛されている「かいじゅう公園」をコンセプトに地域の子どもたちから公園遊具などのアイデアを募り、公園整備に反映する。

４．スケジュール （予定）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 令和５年度 | 令和６年度 | 令和７年度～ |
|  |  |  |
|  |  |  |

実施設計

基本設計

１０月

住民説明会

事業認可取得

都市計画決定手続き

ワークショップの実施

（３回程度実施予定）

９月～１２月

工事開始