オアシスルーム予約システムの更新について

文教委員会資料

令和5年11月27日

子ども未来部保育支援課

１　概要

令和５年度予算において、利用者の利便性向上を目的として、オアシスルーム予約システムの新規開発を行っており、進捗状況を報告するもの。

２　主な変更点

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 現行システム | 新システム |
| 予約者 | 制限なし | 登録面談を経た利用者 |
| 利用者情報の入力 | 予約の都度入力が必要 | 一度の登録で完結  （アカウントによる管理） |
| きょうだい同時予約 | 不可能 | 可能 |
| 予約状況確認 | 不可能 | 可能 |
| 予約の変更 | 不可能 | 可能 |
| 利用情報（ミルクの有無など）入力 | 予約の都度入力が必要 | ２回目以降省略可能  （複写作成） |

３　今後のスケジュール

・　令和５年１２月～令和６年１月　　システム最終テスト・区民周知

・　令和６年　２月　　　　　　　　　令和６年４月分予約開始

（新システム利用開始）

※　令和６年２月および３月分の利用については、引き続き現行システムによる予約受付を行う。

・　令和６年　４月　　　　　　　　　完全移行