建設委員会資料

令和５年１１月２７日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都市環境部都市開発課

令和５年請願第１６号

関係資料

区民に対するJR東海の取組みについて

１　区内で実施した工事説明会等の開催状況

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日付 | 説明会等 | チラシ配布等 |
| H26年11～12月 | 中央新幹線（品川・名古屋間）に係る事業説明会 | ・関係自治会の回覧を実施  ・区の広報紙、JR東海HPに掲載  ・主要新聞に広告掲載 |
| H28年6月 | 北品川非常口および変電施設（地下部）新設工事説明会 | ・関係自治会の回覧を実施  ・説明会開催の案内チラシを配布 |
| H30年5月 | 大深度地下使用の認可申請に  関する説明会 | ・関係自治会の回覧を実施  ・区の広報紙、JR東海HPに掲載  ・説明会結果の報告チラシを配布 |
| R2年2月 | シールド機組立等工事説明会 | ・関係自治会の回覧を実施  ・説明会開催の案内チラシを配布 |
| R3年3月 | 発生土積出ヤード整備ほか  工事説明会 | ・説明会開催の案内チラシを配布  ・説明会結果の報告チラシを配布 |
| R3年6月 | シールドトンネルにおける  安全・安心等の取組み関する  説明会 | ・説明会開催の案内チラシを配布  ・区の広報紙、JR東海HPに掲載  ・説明会結果の報告チラシを配布 |
| R3年8～9月 | シールド掘進工事説明会  （調査掘進等） | ・説明会開催の案内チラシを配布  ・区の広報紙、JR東海HPに掲載  ・説明会結果の報告チラシを配布 |
| R3年8月  ※順次 | 家屋調査実施 | ・家屋調査協力依頼のチラシを配布  （北品川非常口周辺から順次実施） |
| R3年10月 | 調査掘進開始 | ・調査掘進開始の案内チラシを配布  ・JR東海HPに掲載 |
| R4年8月 | シールド機の一部設備の故障および点検について公表 | ・JR東海HPに掲載 |
| R4年12月～  R5年2月 | オープンハウス型説明会開催  （事業計画、工事計画、ルート、最新の工事状況等） | ・説明会開催の案内チラシを配布  ・区の広報紙、JR東海HPに掲載  ・説明会結果をJR東海HPに掲載 |
| R5年3月 | 周辺への影響の検証に必要な範囲の掘進を再開 | ・JR東海HPに掲載 |
| R5年5月 | 調査掘進を再開（5月10日） | ・掘進再開に関する案内チラシを配布  ・JR東海HPに掲載 |
| R5年10月 | スキンプレートの変形および形状復元作業について公表 | ・JR東海HPに掲載 |

２　現在の取組み

・JR東海HPにて、シールド機の位置や工事進捗状況等を公表（R5.11.16更新）

・必要の都度、沿線にお住まいの皆様に書面によるお知らせ等の配布

・中央新幹線東京工事事務所を常設（平日9～17時）

３　今後の取組み（予定）

・調査掘進完了後、地表面の変位や振動等の調査結果について説明を実施

・本掘進開始後はトンネル掘進時期に合わせて順次、オープンハウス型での説明を実施

・トンネル掘進時期に合わせて順次、工事のお知らせチラシを配布

・24時間工事情報受付ダイヤルの開設