建設委員会資料

令和６年８月２６日

防災まちづくり部公園課

立会川児童遊園(その3)・旗の台北公園改修工事について

１．経緯

立会川児童遊園(その3)は昭和49年の開園から約50年が経過、旗の台北公園は昭和60年の開園から約35年以上が経過しており、施設の老朽化が進んでいることから、遊具等の改修、トイレの改築等の工事を実施する。

２．位置図

立会川児童遊園(その3)

旗の台北公園

旗の台駅

３．工事概要

●場所

立会川児童遊園（その3)   住所：品川区旗の台三丁目10番先～11番先

面積：1,020㎡

旗の台北公園　　　　　　　住所：品川区旗の台三丁目10番15号

面積：397㎡

●スケジュール

令和６年８月７日　　契約締結

令和６年８月８日　　工事着手

令和７年３月１０日　工事竣工予定

●主な工種

| 工種 | 内 容 | 総数量 |
| --- | --- | --- |
| 植栽工 | シダレモミジ、ヤマボウシ、ロウバイ ツツジ、アジサイ等 | 高木 4本 中木 12本 低木3,158株 |
| 舗装工 | インターロッキングブロック舗装 | 610㎡ |
| 遊具工 | 木製遊具、砂場 | 各１基 |
| フェンス工 | 防球フェンス | 42ｍ |
| 便益施設改修工 | トイレ改築 | １式 |

４．完成イメージ図

立会川児童遊園（その３）

旗の台北公園

・トイレ

・木製遊具

・インターロッキング舗装　610㎡

・砂場

・水飲み

・ベンチ