建設委員会資料

令和６年１１月２５日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都市環境部都市開発課

令和６年陳情第５１号

関係資料

目黒川における気泡の経緯および区民に対するJR東海の取組みについて

１　目黒川における気泡の経緯

|  |  |
| --- | --- |
| 日　　付 | 事　　象 |
| R6年8月5日 | ・JR東海より、8月2日に目黒川の三嶽橋下流付近において、水面に気泡が発生していることを確認したと連絡 |
| R6年8月23日 | ・JR東海により、水質調査を開始 |
| R6年9月30日 | ・JR東海より、水質調査の結果の報告  ・検体を採取した三嶽橋、森永橋付近の2地点とも環境基準値内 |
| R6年10月9日 | ・JR東海により、気泡成分調査を開始 |
| R6年11月11日 | ・JR東海より、気泡成分調査の結果の報告  ・大気に対して微量の気泡自体の酸素濃度は4％程度  ・気泡発生箇所の水面付近の酸素濃度は21％程度 |

２　区内で実施した工事説明会等の開催状況（令和3年6月以降）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日　　付 | 説明会等 | 周知　等 |
| R3年6月 | シールドトンネルにおける  安全・安心等の取組み関する  説明会 | ・説明会開催の案内チラシを配布  ・区の広報紙、JR東海HPに掲載  ・説明会結果の報告チラシを配布 |
| R3年8～9月 | シールド掘進工事説明会  （調査掘進等） | ・説明会開催の案内チラシを配布  ・区の広報紙、JR東海HPに掲載  ・説明会結果の報告チラシを配布 |
| R3年10月 | 調査掘進開始 | ・調査掘進開始の案内チラシを配布  ・JR東海HPに掲載 |
| R4年12月～  R5年2月 | オープンハウス型説明会開催  （事業計画、工事計画、ルート、最新の工事状況等） | ・説明会開催の案内チラシを配布  ・区の広報紙、JR東海HPに掲載  ・説明会結果をJR東海HPに掲載 |
| R6年11月 | 調査掘進完了 | ・JR東海HPに掲載 |
| R6年12月  （予定） | 調査掘進での確認結果に関する説明会 | ・説明会開催の案内チラシを配布  ・区の広報紙、JR東海HPに掲載 |

３　現在の取組み

・JR東海HPにて、シールド機の位置や工事進捗状況等を公表

・必要の都度、沿線にお住まいの皆様に書面によるお知らせ等の配布

・中央新幹線東京工事事務所を常設（平日9～17時）

４　今後の取組み（予定）

・調査掘進での確認結果に関する説明会の開催（品川区内：R6年12月17日）

・本掘進開始後はトンネル掘進時期に合わせて順次、オープンハウス型での説明を実施

・トンネル掘進時期に合わせて順次、工事のお知らせチラシを配布

・24時間工事情報受付ダイヤルの開設