厚生委員会資料

令和６年１１月２６日

福祉部福祉計画課

東大井三丁目における都有地（都営元芝アパート跡地）を活用した

特別養護老人ホーム等の整備計画の進捗状況について

東大井三丁目の都有地（都営元芝アパート跡地）については、都の「都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業」の公募により選定された整備・運営事業者である社会福祉法人不二健育会が、特別養護老人ホーム等の整備計画を進めているところである。

今後は、事業者が次のとおり工事等を行っていく。

【現地図】

計画地

１．計画概要

（１）計画地

東大井三丁目７００番４（地番表示）

（２）施設規模等

・特別養護老人ホーム

（ユニット型個室・定員１０５名）

・ショートステイ

（ユニット型・定員１５名）

・通所介護

（利用定員３０人）

・居宅介護支援事業所

※防災拠点型地域交流スペースを設置

２．整備・運営事業者概要

名称：社会福祉法人　不二健育会

所在地：東京都板橋区舟渡三丁目４番８号

理事長：竹川　節男

事業内容：特別養護老人ホーム他高齢者関係施設の運営

３．経緯

令和４年６月　　事業者公募

令和５年３月　　事業者決定

令和６年６月　　東京都の特別養護老人ホーム整備費補助金内示

令和６年１１月　工事入札

４．スケジュール（予定）

令和６年１２月　　工事契約、工事説明会、着工

令和８年５月　　　竣工

令和８年夏頃　　　施設開設