行財政改革特別委員会資料

令和７年４月１６日

区長室新庁舎整備課

新庁舎整備に向けた実施設計概要等の説明について

**１．町会自治会長、および区内関係団体への説明について**

区内13地区の町会自治会長に対し、新総合庁舎の実施設計概要や工事費・工期の説明を、町会長・自治会長会議で実施した。（4月8日完了）

今後、商工会議所や商連等の区内関係団体への説明を実施する。

**２．区民への説明について**

区民への説明を、オープンハウス方式にて開催する。

なお、開催の区民周知は区ホームページ、広報しながわ（４月２１日号）およびSNS等にて行う。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日　時 | | 会　場 |
| ５月　８日（木） | 午前１０時  ～午後５時 | 区役所 本庁舎３階 |
| ５月１４日（水） | イトーヨーカドー大井町店　地下1階イベントギャラリー |
| ５月１７日（土） | 大崎ニューシティ　1階イベント広場 |
| ５月２０日（火） | パトリア品川店　２階催事スペース |
| ５月２４日（土） | 武蔵小山商店街パルム会館　１階 |
| ５月２９日（木） | 品川保健センター　１階情報コーナー |
| ５月３１日（土） | イオンタウン旗の台 １階イベント広場（エスカレータ下） |
| ６月　３日（火） | 西友大森店　1階大森駅側入口 |

※オープンハウス方式…説明パネル等の展示と併せ、担当者が参加者の質問等に対して説明するとともに、意見等を伺う形式

**３. 今後の予定等について**

令和７年7月29日：　工事入開札

令和７年秋頃 ：　工事契約・紛争予防条例に基づく工事にかかる説明会の開催