区民委員会資料

令和７年７月１日

文化観光スポーツ振興部文化観光戦略課

令和７年度　文化センター等工事による休室・休館予定について

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施設名 | 期間 | 室名 | 改修内容 |
| スクエア荏原 | 令和7年12月1日(月)～  令和8年3月31日(火)  （予定） | ひらつかホール | 照明・音響設備工事  (385,060千円)  非構造部材耐震化工事  (45,050千円) |
| スクエア荏原 | 令和7年12月1日(月)～  令和8年2月28日(土)  （予定） | イベントホール  大会議室  中会議室 | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ等更新工事  　　(52,380千円)  イベントホール誘導灯・非常灯のLED化工事および巻き上げスクリーン取替工事  　　　(3,480千円) |
| 五反田文化センター | 令和8年3月～6月、  令和8年9月～12月  （詳細未定） | 全室  ※ローテーション工事予定 | 空調設備更新工事  (89,500千円) |
| 荏原文化センター | 令和7年6月1日(日)～  令和7年8月31日(日) | 大ホール | 照明LED化工事  (106,200千円) |
| 東品川文化センター | 令和7年5月19日(月)～  令和7年7月31日(木) | スポーツ室 | 防球柵設置工事  （4,884千円） |
| 南大井文化センター | 10月以降（詳細未定） | 全室  ※ローテーション工事予定 | 空調設備更新工事  (4,200千円) |

１　休室を行う施設

２　休館を行う施設

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施設名 | 期間 | 改修内容 |
| 南大井文化センター | 令和7年11月22日(土)（予定） | 高圧漏電遮断器交換工事  (4,500千円) |

３　周知方法

　各施設の掲示板や窓口でのチラシ配布のほか、広報しながわ、区ホームページ等

　に掲載する。