厚生委員会資料

令和７年１１月２６日

福祉部障害者施策推進課

（仮称）小山七丁目障害者グループホームの開設時期の変更について

（仮称）小山七丁目障害者グループホームについては、令和７年度中の開設に向け、公募で選定した下記の民間事業者による整備を進めていたが、同事業者から開設時期について変更の申し出があったため、下記のとおり報告する。

１．施設概要

（１）名　　称　　　（仮称）小山七丁目障害者グループホーム

（２）所 在 地　　　品川区小山七丁目５１１番６（地番）

（３）運営形態　　　民設民営　※使用貸借契約による区有地の無償貸付

（４）整備・運営　　社会福祉法人げんき（品川区東大井五丁目５番１３－１０１号）

２．変更理由

工事費の高騰により、運営事業者による工事業者選定に想定以上の時間を要したため。

３．整備スケジュール

【当初予定】

令和８年３月　　開設

【変更後予定】

令和８年６月　　開設