第１２８号議案

城南第二小学校改築電気設備工事請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

令和７年１１月２０日

品川区長　　森　　澤　　恭　　子

城南第二小学校改築電気設備工事請負契約の変更について

城南第二小学校改築電気設備工事請負契約を下記のとおり変更する。

記

契約金額の変更について

変更前

契約金額　　　金８億５，１９０万９，９６０円

変更後

契約金額　　　金８億６，９０４万７，９６０円

（説明）賃金水準および物価水準の変動に伴い、契約金額を変更する必要がある。