第４１号議案

（仮称）勝島人道橋上部工整備工事請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

令和８年２月１８日

品川区長　　森　　澤　　恭　　子

（仮称）勝島人道橋上部工整備工事請負契約の変更について

（仮称）勝島人道橋上部工整備工事請負契約を下記のとおり変更する。

記

契約金額の変更について

変更前

契約金額　　　金６億７，４４５万６，２００円

変更後

契約金額　　　金７億７，３１４万９，３００円

（説明）施工方法等の変更に伴い、契約金額を変更する必要がある。