第４２号議案

勝島地区雨水管整備工事請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

令和８年２月１８日

品川区長　　森　　澤　　恭　　子

勝島地区雨水管整備工事請負契約の変更について

勝島地区雨水管整備工事請負契約を下記のとおり変更する。

記

１　契約金額の変更について

変更前

契約金額　　　金５億８，３３３万円

変更後

契約金額　　　金８億３，７２４万３，０００円

２　支出科目等の変更について

変更前

支出科目等　　令和６年度　　一般会計

土木費　　河川費　　河川下水道費　　工事請負費

令和７年度　　債務負担行為

令和８年度　　債務負担行為

変更後

支出科目等　　令和６年度　　一般会計

土木費　　河川費　　河川下水道費　　工事請負費

令和７年度　　債務負担行為

令和８年度　　債務負担行為

令和９年度　　債務負担行為

（説明）施工方法等の変更および工期の延長に伴い、契約金額を変更するとともに、債務負担行為を追加する必要がある。